- 附件3

2021-2022年省委生态环境保护督察

（2023年突出生态环境问题整改专项督察）

整改任务（ 1 项）验收销号申请表

申请单位（盖章）：内黄县人民政府    申请日期：2024年6月19日

| 整改任务 | 内黄县井店镇区居民产生的生活污水直排井六沟，县级河长公示牌下河段污水散发恶臭，并漂浮有大量生活垃圾，被列入国家监管农村黑臭水体。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 全面落实“河长制”，深入推进河湖“清四乱”。 |
| 整改措施 | - （1）全面落实各级河长巡河责任，建立健全长效管理机制，深入推进河湖“清四乱”常态化管理。（2）强化督导督查，利用交办、督办和县级河长约谈等方式，确保“河长制”工作落实到位。 |
| 整改时限 | - 2023年12月底前 |
| 整改落实情况 （对照整改措施逐项说明） | 印发了《内黄县河长制办公室关于开展清理农村坑塘沟渠“四乱”问题的通知》和《内黄县河长制办公室关于进一步加强基层河长履职尽责的通知》等相关文件；接到问题后，对环保、住建相关部门和井店镇政府及时下发交办函，同时以提示卡方式提醒县级河长及县级副河长单位履职尽责，确保问题整改到位。 |
| 支撑证明材料目录 | - 1.关于进一步加强基层河长履职尽责的通知 - 2.关于开展清理农村坑塘沟渠“四乱”问题的通知 - 3.安阳市河长办交办及回复 - 4.井店镇交办函及回复 - 5..住建局交办函及回复 - 6..生态环境分局交办函及回复 - 7.县级河长提示卡 |
| 核查验收开展情况 （含发现的问题及整改情况） | 县河长办实地到井六沟问题现场开展核查验收工作，城镇污水处理厂已建成，镇区居民产生的生活污水已无直排井六沟现象，问题整改到位。 |
| 验收意见 | 同意销号 |
| 公示网址 | 内黄县人民政府网 |
| 公示期间咨询及投诉情况 |  |
| 公示期间咨询及投诉处理情况 |  |
| 验收单位公章或 验收组全体人员签字 |  |